**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง**

**เสนอต่อ**

**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ในสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2555**

**วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง**

**----------------------------------**

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขามสะแกแสง ที่เคารพ

 ดิฉัน นางดอกไม้ พากลาง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง ก่อนที่ดิฉันจะได้เข้าบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

 สำหรับการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ดิฉันขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

 **1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ำ**

 1.1.1 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 1,2,3,9,10 ระหว่างวันที่ 3 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 งบประมาณ 91,700 บาท (เงินสำรองจ่าย)

 1.1.2 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 4,5,6,15 ระหว่างวันที่ 18 - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 งบประมาณ 92,700 บาท (เงินสำรองจ่าย)

 1.1.3 โครงการปรับเกรดถนน หมู่ที่ 7,8,11,12 ระหว่างวันที่ 9 - วันที่ 16 มีนาคม 2555 งบประมาณ 76,800 บาท (เงินสำรองจ่าย)

 1.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 (เริ่มจากแนวเขตทางหลวงหมายเลข 2150 สาย อ. โนนไทย - อ. คง ข้างบ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 2 บ้านนายปั่น ฝ่ายกลาง ไปทางทิศใต้ ถึงบ้านเลขที่ 541 หมู่ที่ 2 บ้านนายอมรวัฒน์ ชนะภักดิ์) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - วันที่ 27 มิถุนายน 2555 งบประมาณ 135,800 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

 1.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 6 (เริ่มจากถนน คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 6 บ้านนางสาวน้อย ใบโพธิ์ ไปทางทิศตะวันออก) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - วันที่ 27 มิถุนายน 2555 งบประมาณ 164,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

 1.1.6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนุก หมู่ที่ 4 ( เริ่มจากถนน คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่ 285 หมู่ที่ 4 บ้านนายสมพงษ์ จารึกกลาง ไปทางทิศตะวันออก) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - วันที่ 27 มิถุนายน 2555 งบประมาณ 135,800 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

 1.1.7 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านขาม หมู่ที่ 1 (เริ่มจากแนวเขตทางหลวงหมายเลข 2067 สาย อ. ขามสะแกแสง – อ. โนนสูง ไปทางทิศตะวันตกถึงอ่างเก็บน้ำห้วยร่วม) งบประมาณ 195,470 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)

 1.1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่ 3 (เริ่มจากถนน คสล. เดิมไปทางทิศเหนือ)

 1.1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 (คุ้มบ้านห้วยสามัคคี) (เริ่มจากถนน คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 10 บ้านนางสุมาลี มุ่งภู่กลาง ไปทางทิศตะวันตก ถึงข้างบ้านเลขที่ 122 หมู่ที่ 10 บ้านนายวิรัตน์ มุ่งภู่กลาง) (รวมทั้ง 2 โครงการ ข้อ 1.1.8+1.1.9) งบประมาณ 150,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

 1.1.10 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง บ้านห้วยฉลุง หมู่ที่ 8 (เริ่มจากถนน คสล. เดิมข้างบ้านเลขที่ 255 หมู่ที่ 8 บ้านนายสุวัฒน์ หวังเคียงกลาง ไปทางทิศตะวันตก) งบประมาณ 195,530 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

 1.1.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 11 (คุ้มบ้านโนนงิ้ว) (เริ่มจากถนนลูกรังเดิมข้างบ้านเลขที่ 212 หมู่ที่ 11 บ้านนายหรั่น จัดกลาง ไปทางทิศใต้) งบประมาณ 135,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

 **1.2 แนวทางด้านแหล่งน้ำ การก่อสร้าง ปรับปรุง และการขยายเขตประปา**

 1.2.1 โครงการจัดซื้อถังกรองน้ำประปา บ้านโนนหญ้าคา หมู่ที่ 7

 1.2.2 โครงการจัดซื้อถังกรองน้ำประปา บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 (รวมทั้ง 2 โครงการ ข้อ 1.2.1+1.2.2) งบประมาณ 179,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

 **1.3 แนวทางการขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ**

1.3.1 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านนามาบ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 28,514.43 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

1.3.2 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านบุละกอ หมู่ที่ 10 งบประมาณ 104,541.14 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

1.3.3 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านโนนแจง หมู่ที่ 12 งบประมาณ 117.801.65 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

1.3.4 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 13 อยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณ 251,447.86 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

 **1.4 แนวทางด้านการสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น**

 1.4.1 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน) บ้านริมบึง หมู่ที่ 14 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2555 งบประมาณ 189,000 บาท (เงินรายจ่ายค้างจ่าย)

  1.4.2 โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารเก็บพัสดุ ณ ที่ทำการ อบต. ขามสะแกแสง งบประมาณ 229,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)

 **1.5 แนวทางด้านการสื่อสาร**

 1.5.1 โครงการอินเตอร์เน็ตตำบลเพื่อบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 12,840 บาท

 1.5.2 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 65,700 บาท

 **2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต**

**2.1 แนวทางด้านการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV.**

2.1.1 อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” วันที่ 30 ธันวาคม 2554 งบประมาณ 3,000 บาท

2.1.2 เบี้ยยังชีพคนชรา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 2,205,400 บาท

2.1.3 เบี้ยยังชีพคนพิการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 236,500 บาท

2.1.4 โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 วันที่ 13 มกราคม 2555 งบประมาณ 140,000 บาท

2.1.5 \* โครงการส่งเสริมเครือข่ายสตรีและครอบครัว ประจำปี 2555 งบประมาณ

10,000 บาท (โครงการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555)

**2.2 แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข**

 2.2.1 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2555 ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2555 งบประมาณ 120,000 บาท

2.2.2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 2 - 30 เมษายน 2555 งบประมาณ 47,130 บาท

2.2.3 อุดหนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตพิชิตความเครียดในชุมชนพื้นที่สีแดง ให้แก่โรงพยาบาลขามสะแกแสง วันที่ 29 มิถุนายน 2555 งบประมาณ 10,700 บาท

2.2.4 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน วันที่ 14 มิถุนายน 2555 งบประมาณ 69,000 บาท

2.2.5 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต. ขามสะแกแสง วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 งบประมาณ 150,000 บาท

2.2.6 โครงการอุดหนุนกิจการสาธารณสุข ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) (หมู่บ้านละ 10,000 บาท) ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2555 - วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 งบประมาณ 150,000 บาท

**2.3 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา**

 2.3.1 อุดหนุนค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนุก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 154,700 บาท

 2.3.2 อุดหนุนค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 176,540 บาท

 2.3.3 อุดหนุนค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 163,800 บาท

 2.3.4 อุดหนุนค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 291,200 บาท

 2.3.5 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนุก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 221,000 บาท

 2.3.6 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 252,200 บาท

 2.3.7 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 234,000 บาท

 2.3.8 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองจาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 416,000 บาท

 2.3.9 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนุก เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนุก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 30,000 บาท

 2.3.10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 30,000 บาท

 2.3.11 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจ้างพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ให้แก่ โรงเรียนบ้านคู (ประชาอุปถัมภ์) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 30,000 บาท

 2.3.12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองจาน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 30,000 บาท

 2.3.13 อุดหนุนโรงเรียนขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้แก่ โรงเรียนขามสะแกแสง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 - วันที่ 30 กันยายน 2555 งบประมาณ 50,000 บาท

**2.4 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา นันทนาการ และการจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และสวนสาธารณะ**

2.4.1 โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “อบต.ขามสะแกแสง เกมส์” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2555 - วันที่ 5 เมษายน 2555 งบประมาณ 89,500 บาท

2.4.2 โครงการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่หมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน งบประมาณ 66,180 บาท

 **2.5 แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

 2.5.1 โครงการตำบลขามสะแกแสงรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม (ณ อ. เมือง, อ. ท่าวุ้ง จ. ลพบุรี) ระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2554 งบประมาณ 20,500 บาท

 2.5.2 โครงการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ระหว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2555 งบประมาณ 24,180 บาท

 2.5.3 \* โครงการจัดซื้อเสาสัญญาณไฟวับวาบ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ

96,000 บาท (โครงการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555)

 **2.6 แนวทางการรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน**

 2.6.1 โครงการดำเนินการจัดตั้ง/ฟื้นฟูผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) เพื่อเอาชนะยาเสพติด ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2555 งบประมาณ 7,500 บาท

 **2.7 แนวทางการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ประชาชน**

 2.7.1 โครงการจัดแสดงนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย ปี 2555 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2555 งบประมาณ 17,000 บาท

 2.7.2 อุดหนุนกิจการรัฐพิธี ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (5 ธันวาคม 2554) วันที่ 5 ธันวาคม 2554 งบประมาณ 6,000 บาท

 2.7.3 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 - วันที่ 5 ธันวาคม 2554 งบประมาณ 13,800 บาท

 2.7.4 โครงการ “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2555 งบประมาณ 5,350 บาท

 **3. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม**

 **3.1 แนวทางการส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

 3.1.1 โครงการงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 งบประมาณ 120,000 บาท

 3.1.2 โครงการจัดงานวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการตกแต่งขบวนรถธิดาพริก รถบุปผชาติ ค่าผลผลิตทางการเกษตร และค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ) ระหว่างวันที่ 10–11 ธันวาคม 2554 งบประมาณ 374,000 บาท

 3.1.3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2555 วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2555 งบประมาณ 20,000 บาท

 3.1.4 โครงการงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2555 วันที่ 11 เมษายน 2555 งบประมาณ 64,000 บาท

 3.1.5 โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (กิจกรรมรำโทน,กิจกรรมรำบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี) ประจำปี 2555 วันที่ 12 เมษายน 2555 งบประมาณ 79,400 บาท

 3.1.6 โครงการงานสืบสานประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 วันที่ 2 สิงหาคม 2555 งบประมาณ 25,550 บาท

 3.1.7 อุดหนุนกิจการประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีวันพริก และของดีอำเภอขามสะแกแสง เดือนพฤศจิกายน 2554 งบประมาณ 30,000 บาท

 3.1.8 โครงการอุดหนุนกิจการประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี ประจำปี 2555 เดือนเมษายน 2555 งบประมาณ 10,000 บาท

 **3.2 แนวทางการเสริมสร้าง ทำนุบำรุง และการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา**

 3.2.1 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา “งานฉลองสัมพุทธ ชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ประจำปี 2555 วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 งบประมาณ 21,300 บาท

 3.2.2 อุดหนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และศิลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพฯ ให้แก่ วัดบ้านบุละกอ หมู่ที่ 10

วันที่ 2 เมษายน 2555 งบประมาณ 20,000 บาท

 **4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาด้านต่างๆ**

 4.1.1 ค่าจัดซื้อซุ้มลงนามถวายพระพร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 งบประมาณ29,000 บาท

 4.1.2 ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) วันที่ 14 มิถุนายน 2555 งบประมาณ 715,000 บาท

 4.1.3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2555ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2555 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 300,000 บาท

 4.1.4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปี 2555ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2555 ณ จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 238,200 บาท

 4.1.5 \* โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการ (จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน อบต.) งบประมาณ 51,800 บาท (โครงการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555)

 **4.2 แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี แบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน**

 4.2.1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ระหว่างวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2555 งบประมาณ 49,137 บาท

 **4.3 แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน**

 -

 **4.4 แนวทางการดำเนินงานตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบายของรัฐ**

 -

 **5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ**

**5.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน**

 -

 **5.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรม**

 -

 **5.3 แนวทางการเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียง**

 5.3.1 \* โครงการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 9,500 บาท (โครงการตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555)

 **5.4 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และร้านค้าชุมชน**

 -

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **6.1 การสร้างจิตสำนึก ตระหนัก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

6.1.1 โครงการในน้ำมีปลา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา วันที่ 2 ธันวาคม 2554 งบประมาณ - บาท (ไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณ)

 6.1.2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ปลูกต้นไม้ ตามพระราชเสาวนีย์" วันที่ 8 สิงหาคม 2555 งบประมาณ 8,745 บาท

 **6.2 การบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียในชุมชน**

 -

 **รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 โครงการ เป็นเงิน 10,165,655.43 บาท**

 (ลงชื่อ) ดอกไม้ พากลาง

 (นางดอกไม้ พากลาง)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง